Gestion
pour Menu Maker

---
Méthode
Agile
Nous utiliserons les méthodologies Agile pour ce projet, notamment avec un
système de tickets dans un tableau Kanban.
L'équipe comportera :
→ Un développeur front-end
→ Un développeur full-stack expérimenté
→ Un UI/UX designer
Le développeur full-stack s'occupera d'assister et faire du code review pour
le front-end après avoir finit les principales fonctionnalités du back-end.
Le designer s'occupera des éléments manquants sur la maquette.

---
Technique
Le versioning du projet avec Github
Nous utiliserons l'outil Git pour communiquer avec Github et permettre le versioning du projet.
Le site doit être bien structuré, en séparant le front-end du back-end en deux dossiers différents.
Architecture
L'Architecture MVC (model-view-controller) sera utilisé par le back-end.
Exemple de la structure du projet:
backend
→	models
→	views
→	controllers
→	routes
→	middlewares
server.js
frontend
→	src
→ assets
→ javascript/components
→ styles/scss
index.html
login.html

---
L'outil de gestion Notion
Notion pour la gestion des tâches à accomplir.
Un tableau Kanban s'y trouve pour décrire toutes les actions à accomplir
pour mener à bien ce projet.
Liens vers Notion

---
Kanban
Actions
Il y a quatre colonnes pour les tickets  : À faire, En cours, À tester et Finis.
Tickets
Chaque tickets à une description des objectifs à accomplir.

---
Tâches
Affectations , Filtres & Tri
L'outil est capable des filtrer et trier selon la priorité de "P0" à "P3".
On peux aussi filtrer selon les affectations, par exemple, n'afficher
que les tâches du dev front-end.
Le tableau dispose aussi de Tags selon le thème du ticket et d'une
estimation du temps de travail.
Priorité
Affectations
Tags

---
Estimation
Temps de travaux
En estimant le temps de travail pour chaque tâches, on pourrait finir le projet en 2 mois.
Le projet est séparé en quatre parties par ordre de priorités :
P0 : Mise en place (base de données, dépôt Github, API)	→ 1 semaine
P1 : Intégration de la maquette et des principales fonctionnalités	→ 3 semaines
P2 : Ajouts de fonctionnalités supplémentaires	→ 1 semaine
P3 : Branding et hébergement	→ 1 semaine
On peux aussi ajouter du temps supplémentaire pour les tests et les recherches.